Июль 2019 года

| Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| г. Таганрог |  |  |  |  |  |
| ТП-2 – Трансформатор ТМЗ-1000КВА 10/0,4; ул. Поляковское шоссе, 30 | 11.07.2019г., 08.30 час | 11.07.2019г.,09.00 час | 11.07.2019г., 16.30 час | 11.07.2019г., 14.50 час | Факт |